滁州学院校园一卡通对接项目具体要求

一、总体技术与性能要求

提供相关的视图和开放接口，并实现与我校数据中心的集成，实现统一身份认证登录，实现与学校信息门户和校园移动应用平台的集成。

二、需求概要说明

系统主要实现在校教职工和在校学生要能通过我校门户平台直接登录到一卡通系统，并且能在门户平台展现一卡通中的应用界面，一卡通里的人员、部门和班级信息需要通过数据中心进行交换，一卡通中的消费明细和余额可以实时的同步到我校的数据中心，并能在信息门户和移动应用平台中实现卡挂失、卡解挂的功能。
★1.一卡通系统单点登录
用户在学校信息门户和校园移动应用平台登录成功后，单击其中的“一卡通系统”按钮，可以直接进入一卡通系统，无需二次登录。
2.共享数据
（1）将我校数据中心中的教师信息（含姓名、工号、所在院部、身份证号、照片等信息）、学生信息（含姓名、学号、所在学院、专业、班级、身份证号、照片等信息）、班级信息、专业信息、部门信息等同步至一卡通系统。
（2）将一卡通系统中的余额、消费明细（包括消费时间，消费金额，消费地点等）、学生的收费信息、学生是否欠费信息、学生收费明细、卡挂失、卡解挂等信息实时同步至我校数据中心。

（3）以上提到的具体信息能够根据学校实际需求调整。
★3.门户集成
（1）提供相应的接口，能在学校信息门户和校园移动应用平台中实时显示一卡通系统中的余额、消费明细（包括消费时间，消费金额，消费地点等），消费明细分为本日或本周消费明细和历史消费明细显示。
（2）提供相应的接口，使用户可以在信息门户和移动应用平台中实现卡挂失、卡解挂的功能，用户卡挂失、卡解挂的信息能够实时同步至一卡通系统数据库中。

- 三、服务要求

1.中标方须免费到校方现场完成系统的安装、部署，提供相应的视图和接口文档，提供项目管理文档：需求说明书、设计文档（包括概要设计和详细设计）、实施部署方案、用户手册（可包括操作手册、维护手册等）、测试报告、验收报告。

2.中标方提供验收合格后不少于三年的免费服务，提供7*24小时远程技术支持，如发生重大故障，应提供免费的现场技术服务，免费服务期的服务内容至少包括：系统使用及故障处理等技术支持、软件版本升级、数据迁移、数据备份与恢复、软件运行情况分析、冗余数据清理等；如软件存在漏洞需终身免费提供补丁和解决方案。投标人需在投标书中说明三年之后的服务的收取费用。

- 四、其他说明

1.该项目必须在中标公示结束之日起30天内完成并上线试运行；如因中标人责任而造成延期，按照合同金额的0.5%*逾期天数提交违约金。

2.投标人在报价时，应分模块报价。如投标人认为以上功能表述不完整，请详细说明，并将补充功能的报价加入总报价中。

3. 如果中标公司不是我校一卡通系统的开发厂商，需在中标后提供相应的授权函，否则将做废标处理。