滁州学院创新创业孵化中心改造工程

招 标 文 件

自行招标

招 标 人：  滁州学院资产与设备处   （盖章）

代理机构： 安徽立地工程咨询有限公司 （盖章）

2018年11月

# 招标公告

| 工程名称 |  | 滁州学院创新创业孵化中心改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  | 滁州学院会峰校区学生公寓17#楼架空层 |  |  |
| 建设单位 |  | 滁州学院资产与设备处 |  |  |
| 资金来源 |  | 财政资金 |  |  |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |
| 投标资质要求 |  | - 企业资质要求：具有独立法人资格的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的企业； 2、拟派项目负责人必须持有在本单位注册的建筑工程贰级及以上资质的注册建造师； 3、本项目不接受联合体投标； |  |  |
| 工程造价 |  | 约46万元 |  |  |
| 招标范围 |  | 招标人提供的施工图纸及工程量清单中的全部内容。 |  |  |
| 发布时间 |  | 2018年11月02日 |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 工程概况：滁州学院创新创业孵化中心改造工程，建筑面积约1100㎡，投资约46万元，改造内容主要包含楼地面装饰、墙面装饰、天棚装饰、门窗拆除及安装、垃圾外运等，具体详见图纸及清单控制价。 |  |  |  |  |
| 标段划分：一个标段 |  |  |  |  |
| 评标办法：随机抽取法 |  |  |  |  |
| 资金来源： | 财政资金 |  | 工程款支付方式： | 详见交易文件 |
| 投标保证金： 0.8万元，开标时现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 |  |  |  |  |
| 交易文件、清单控制价、图纸获取时间及方式：2018年11月02日17时后从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处下载，如投标人不及时下载造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |
| 交易文件答疑及澄清：如投标人对交易文件有疑问，请于2018年11月07日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至603727167@qq.com，招标人将在2018年11月08日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |
| 招标单位：滁州学院资产与设备处 招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 联系人：王老师、马老师 联系人：杨韦 联系电话：0550-3512003 联系电话：0550-3831128、13675504086 |  |  |  |  |

# A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：滁州学院创新创业孵化中心改造工程 建设地点：滁州学院会峰校区学生公寓17#楼架空层 建设规模：滁州学院创新创业孵化中心改造工程，建筑面积约1100㎡，投资约46万元，改造内容主要包含楼地面装饰、墙面装饰、天棚装饰、门窗拆除及安装、垃圾外运等，具体详见图纸及清单控制价。 |
| 2 | 招标范围 | 招标人提供的施工图纸及工程量清单中的全部内容。 |
| 3 | 工期要求 | 自合同签订之日40个日历天内完成所有内容，每延期一天将处以500元/天违约金，直接从工程款中扣除。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标资质要求 | 1、企业资质要求：具有独立法人资格的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质的企业； 2、拟派项目负责人必须持有在本单位注册的建筑工程贰级及以上资质的注册建造师； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 踏勘现场及答疑质疑 | 不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人（聂科长13965950463），中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。 如投标人对交易文件有疑问，请于2018年11月07日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至603727167@qq.com，招标人将在2018年11月08日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 三 份。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金数额：0.8万元，开标时现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。 |
| 9 | 履约保证金 | 数 额：（中标价-暂估价-暂列金额）*5% 收款单位： 另行通知 开户银行： 另行通知 银行帐号： 另行通知 交纳时间：中标候选人须在中标公示期到期3日内足额交纳履约保证金后签订合同，如未按期交齐履约保证金的或未签订合同的，视同放弃中标资格，招标人并扣除投标保证金。 工程竣工验收合格后履约保证金直接转为质保金（质保金按工程结算价款的3%计算，差额可以办理退补手续），待质保期（一年）满并经验收合格后无息退还，质保期开始时间为通过竣工验收之日。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2018年11月22日15时00分 地 点：滁州学院会峰校区行政楼二楼 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2018年11月22日15时00分 开标地点：滁州学院会峰校区行政楼二楼 |
| 12 | 中标价 | 经投标人确认的，由招标人发布的发包价 |
| 13 | 招标代理费 | 按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）文件的规定收费，不足叁仟元按叁仟元收取，专家评委费以实际发生费用为准；上述费用均由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 |

# 第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：滁州学院创新创业孵化中心改造工程

工程地址：滁州学院会峰校区学生公寓17#楼架空层

建设单位：滁州学院资产与设备处

1.2    本工程建设规模：滁州学院创新创业孵化中心改造工程，建筑面积约1100㎡，投资约46万元，改造内容主要包含楼地面装饰、墙面装饰、天棚装饰、门窗拆除及安装、垃圾外运等，具体详见图纸及清单控制价。

1.3   现场条件：①施工场地：  已具备  ；  ②施工用水、电： 自行解决，费用自理；③场外道路：投标人自行勘察现场，自行解决，费用自理；

2.    招标范围

2.1   招标人提供的施工图纸及工程量清单中的全部内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包、包工包料、保质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。

4.   工期要求

4.1  自合同签订之日40个日历天内完成所有内容，每延期一天将处以500元/天违约金，直接从工程款中扣除。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.    投标人资质等级要求：见投标须知前附表。

7.    资金来源

7.1   资金来源：财政资金；资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程标段划分：一个标段。

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式： 公开招标 。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式:工程量清单计价

10.2  本工程合同计价方式：固定单价  。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法：随机抽取法。（详见第三章评标办法）

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）和《滁州市工程量清单计价方式招标评标实施细则（试行）》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  投标文件商务标格式

第六章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，请于2018年11月07日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至603727167@qq.com，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14. 招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告。交易文件的修改内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本交易文件由招标人委托的招标代理机构负责解释。

15.   踏勘现场及质疑答疑

15.1  踏勘现场

15.1.1投标人自行对工程现场及周围环境对照施工图纸、交易文件和工程量清单进行详尽仔细踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标报价时对隐蔽工程施工中发生的不可预见风险因素要充分考虑，在施工过程中施工图纸和工程量清单以及实际发生隐蔽工程变化均不予调整（因甲方要求工程变更除外）。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和风险。

15.2  质疑答疑

15.2.1如投标人对交易文件有疑问，请于2018年11月07 日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至603727167@qq.com，招标人将在2018年11月08日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人审核后，方可发出。

17.  工程量清单编制的一般规定

（1）工程量清单应由具有编制交易文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》编制。

（2）工程量清单应作为交易文件的组成部分。

（3）招标人应对其提供的工程量清单的准确性和完整性负责。投标人也有对工程量清单复核的义务。工程量清单：投标人须认真研究项目的交易文件、图纸、清单、并仔细踏勘现场，若对清单有异议，应在投标答疑时向招标人提出。招标人应对投标人提出的异议认真复核修正。

（4）需评审的主要材料等，在工程量清单中载明。

（5）工程量清单格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

18.  招标工程量清单、发包价的编制依据

（1）招标工程量清单的编制依据

工程量清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；拟定的招标文件；施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；其他相关资料。经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

（2）发包价的编制依据

发包价应当依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和办法；建设工程设计文件及相关资料；拟定的交易文件及招标工程量清单；与建设工程有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；工程造价管理机构发布的工程造价信息，当工程造价信息没有发布时，参照市场价；其他相关资料。工程量清单、招标文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和2018版《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

本项目工程发包价为控制价×（1-5%） +（暂列金额+暂估价）×1.10×5%=467023.49×（1-5%）=443672.32元

- 计价依据

1、依据招标人提供的招标文件、工程量清单、图纸。

2、《安徽省建筑工程计价定额（共用册）》（2018年）。

3、《安徽省建设工程费用定额》（2018年）。

4、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018年）。

5、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》（2018年）。

6、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018年）

7、《安徽省安装工程计价定额》（2018年）

（8）省、市截止2018年10月的有关政策性文件。

19.1材料价格：按《滁州工程造价信息》（2018年第9期）发布的不含税价格和市场询价编制。本工程暂列金额与暂估价详见招标工程量清单。

三、投标文件的编制

20.   投标文件的组成

20.1  投标文件由商务标和资格证明材料两部分组成。

20.2  商务标包括以下内容：

20.2.1法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

20.2.2诚信投标承诺书；

20.2.3投标函；

20.3资格证明文件包括以下内容：

20.3.1投标人基本情况表

20.3.2其他资格审查资料（由①-⑧项目材料组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效） ，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧招标文件要求其他相关证明材料。

21．  工程量清单报价

21.1  投标人的投标函报价应为招标人发布的本工程发包价。否则，投标将被拒绝。本项目工程发包价为控制价×（1-5%） +（暂列金额+暂估价）×1.10×5%=467023.49×（1-5%）=443672.32元

22.   投标有效期

22.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。

22.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

23.   投标保证金

23.1 投标保证金：0.8万元，开标时现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。

23.2  投标人出现下列情况，其投标保证金不予以退还：

23.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标保证金不予以退还；

23.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

23.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

23.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

23.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

24.   投标文件的份数和签署

24.1  投标文件：书面文件（商务标、资格证明材料）一式叁份，正本壹份，副本贰份。

24.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

24.3  商务标中的授权书、诚信投标承诺书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，应当否决其投标。

25.   投标文件的装订、密封和标记

25.1  投标文件的装订要求

25.1.1投标文件的商务标和资格证明材料应当分别装订。商务标按授权书、诚信投标承诺书、投标函等的顺序装订在一起；资格证明材料单独装订。

25.2  投标文件的密封

25.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封在商务标袋内。资格证明材料密封于资格证明材料文件袋内。

25.3  投标文件密封袋的标记

25.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

25.3.2投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

26.   投标文件的提交

26.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2018年11月22日15时00分

地  点：滁州学院会峰校区行政楼二楼

26.2  迟交的投标文件

26.2.1招标人在本须知第26.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

27.   投标文件的补充、修改与撤回

27.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

27.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

27.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

28.   开标

28.1  开标的时间和地点

28.1.1招标人按本须知第26.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

28.2  参与开标的监督部门

28.2.1参与开标的监督部门包括：监察部门、相关行政主管部门等。

28.3  对参加开标的投标人的要求

28.3.1 投标人的法定代表人（或委托代理人）及项目负责人（建造师）必须准时参加开标会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件及项目负责人身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

28.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司主持；

②公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④宣布开标顺序当众开标，公布投标人名称及投标保证金的缴纳情况；

⑤招标人在开标现场随机抽取预中标候选人3名，并依次排序；

⑥对预中标候选人的资格审查、商务标评审；

⑦宣布评审结果；

⑧交易中心对开标过程进行记录，并存档备查。

29.   评标

29.1  评标办法

29.1.1评标办法按招标文件的规定执行。

30.  否决投标情况

30.1 投标文件出现下列情形之一的，应当否决其投标：

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

投标人名称或建造师与资格审查时不一致的；

未按招标文件要求提交投标保证金的；

工期或质量不符合招标文件要求的；

法律、法规、规章和招标文件规定的其他否决投标情形。

31.   定标

31.1  中标候选人和中标人的确定

31.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本招标文件第三章评标办法中规定执行。

31.2  中标通知书

31.2.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

31.2.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。

32.3  中标价

32.3.1中标价即为招标人发布的发包价。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第32条规定所确定的中标人。对于在合同授予前建造师有在建工程的投标人必须按有关规定办理变更手续。

34.   合同协议书的签订

34.1  招标人与中标人将于中标公示期到期3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，同时，投标人应按本须知第35条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  招标人如不按本投标须知第34条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  中标人如不按本投标须知第34条的规定与招标人订立合同，则招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35.   履约保证金

35.1  履约保证金提交的数额和地点

数   额：（中标价-暂估价-暂列金额）*5%

收款单位：     另行通知

开户银行：     另行通知

银行帐号：     另行通知

交纳时间：中标候选人须在中标公示期到期3日内足额交纳履约保证金后签订合同，如未按期交齐履约保证金的或未签订合同的，视同放弃中标资格，招标人并扣除投标保证金。

工程竣工验收合格后履约保证金直接转为质保金（质保金按工程结算价款的3%计算，差额可以办理退补手续），待质保期（一年）满并经验收合格后无息退还，质保期开始时间为通过竣工验收之日。

## 第二章  资格审查

资信证明文件评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | 法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及项目负责人身份证 法定代表人（或委托代理人）及项目负责人须参加开标会议 | 核验原件、核验身份 |
|  |  | 保证金缴纳情况 | 按规定数额和时间缴纳 |
| 2 | 评审 标准 | 企业法人营业执照（或三证合一的有效证件） | 核验原件或公证件原件或带有二维码的复印件加盖公章（但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果。） |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 建造师注册证书 | 核验原件 |
|  |  | 建造师安全生产考核合格证书 | 核验原件 |
|  |  | 投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明 | 核验原件或官网在线打印件 |

## 1.审查资料

1.1投标人基本情况表

1.2其他资格审查资料（由①-⑧项目材料组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效） ，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧招标文件要求其他相关证明材料。

## 2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第1.2项进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）或项目负责人（建造师）未准时参加会议；

（2）不能按招标文件要求提交原件或所提交原件经审查不合格；

（3）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（4）法律、法规规定的其他情形。

## 3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

## 4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

## 第三章  评标办法

一  总  则

1.为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合本市实际，制定本办法。

2.本办法为本工程施工招标文件的组成部分。

3.本办法适用于单项合同估算在200万元以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程。本办法采用随机抽取的方式确定中标人。

本项目发包价为：

4.评标定标活动遵循公平、公正、公开的原则。

5.评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。投标人如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。

6.评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

7.本工程评标定标程序：

7.1依据相关规定组建资格审查委员会；

7.2.在有关部门监督下，有三名及以上投标人，招标人将现场采用随机抽取的方式确定3名预中标候选人，并按照抽中的顺序排名。

7.3.投标人申请的编号，按照递交投标文件顺序依次自行选取确定。

7.4.评标委员会对预中标候选人进行资格审查、商务标评审；若3名预中标候选人有评审不合格，将按上述办法重新抽取替补，确定3名预中标候选人。

7.5.推荐中标候选人3名；

7.6.对中标候选人进行网上公示，公示期为3日；

7.7.确定中标人。

二  推荐中标候选人与定标

8、投标人在投标时不需编制技术标，但在商务标投标函中需对招标人的发包价进行确认。否则，应当否决其投标。

9、在有关部门监督下，如有有三名及以上投标人，招标人将分标段现场采用随机抽取的方式确定3名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名。资格审查委员会对3名预中标候选人进行资格审查，按排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人资格审查不合格，则推荐第二名为中标候选人，以此类推。若3名预中标候选人有评审不合格，将按上述办法重新抽取替补，确定3名预中标候选人。

10、招标人将中标候选人名单在滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，公示期满之后无异议的招标人将确定为中标人，并向中标人发出中标通知书。

11.中标价的确定：发包价即为中标价。

12.当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以在有关部门的监督下从余下的预中标候选人中重新确定中标候选人或重新招标。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

13.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

三  附   则

- 本评标定标办法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。

## 第四章  合同条款及格式

| 项目编号： |  | 签约地点： | 滁州学院会峰校区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 签约时间： | 年 月 日 |
| 发包人： |  |  |  |
| 承包人： |  |  |  |

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签定本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滁州学院创新创业孵化中心改造工程

2.工程地点：滁州学院会峰校区学生公寓17#楼架空层。

3.工程承包范围：本工程招标文件（含答疑、修改澄清文件）和工程量清单中的所有内容。施工总承包、包工包料、保质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。

二、合同工期及质量要求

1.工期要求：自合同签订之日40个日历天内完成所有内容，每延期一天将处以500元/天违约金，直接从工程款中扣除。

2.工程质量：工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

3.工程完工后，承包人及时向发包人申请竣工验收，并提供完整的施工资料。

三、合同价款和调整

1、本合同价款（大写）：                 （小写）：              。

2、本合同采用固定单价合同。

四、现场管理及工程量确认

1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证（竣工验收前），因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

2.承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另计），并通过竣工验收，否则发包人将没收履约保证金。

3.对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，施工单位拒不执行的、不整改的，发包人可中止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误损失。

4.本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消中标资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。项目负责人必须坚守岗位职责，履行项目责任制。项目负责人不到位，从履约保证金中扣除500元/次；未经业主同意，不得擅自更换项目负责人。项目负责人必须参加发包人组织的工程会议，项目负责人确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，每缺席一次按500元处以违约金。

5.在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

五、履约保证金及质量保证金

合同签订前中标单位交纳（中标价-暂估价-暂列金额）*5% 作为履约保证金，工程竣工验收合格后履约保证金直接转为质保金（质保金按工程结算价款的3%计算，差额可以办理退补手续），待质保期（一年）满并经验收合格后无息退还，质保期开始时间为通过竣工验收之日。

六、工程款支付

1.工程竣工验收合格并经审计结算后，依据财政要求，一次性支付工程结算价款。

2.施工过程所发生的超工期罚款以及其他原因引起的罚款，从工程款中予以扣除。

七、违约责任

1.因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按500元/天计算，提前不予奖励。

2.因承包人不服从管理、分包转包、无能力执行合同的，发包方有权解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金。

3.因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲消发包方损失的，承包方必须承担发包方实际损失。

八、其它补充条款

1.本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。

2.对设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价按以下方法确定：

①合同中有相同或类似工程项目的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以中标人的下浮比例作为结算依据，采取发包价，按发包价下浮比例结算。

组价时材料单价可参照施工期间《滁州工程价格信息》价格，《滁州工程价格信息》中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

3.发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否侧由此引发的问题由承包方全部责任。

4.发包人负责提供施工用的水电，所发生的费用由承包方支付。

5.工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工程结算审计核定价款后一并支付。

6.承包方在现场施工过程中所造成的安全责任完全由承包方负责，发包方不负任何连带责任。

7.施工期间施工单位需及时清理施工垃圾；避免污染校园环境。否则发包方将从中标合同额扣除。

8.发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，滁州市仲裁委员会仲裁。

9. 本项目采用单价合同，中标单价一次性包干，工程量最终以经审计的合格量计算。结算价=中标价±工程量变更×综合单价＋（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×（中标价/控制价）±合理工程索赔。（中标价和控制价均应扣除暂列金和暂估价，下同）。

10.本协议一式四份，发包方、承包方双方各执二份，双方签字盖章后生效。

九、组成合同的文件

组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。

1.本合同

2.中标通知书

3.招投标文件、工程量清单及其附件

4.投标文件及附件

5.标准、规范及有关技术文件

6.相关图纸（如有）

| 发包人（公章）：滁州学院 | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 单位电话： | 单位电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标文件：资信证明文件目录

1、投标人基本情况表

2、其他资格审查资料（由①-⑧项目材料组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)、拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效） ，投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧招标文件要求其他相关证明材料。

### 投标人基本情况表

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或1、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

2、其他资格审查资料

可扩展填写

（项目名称）

投  标  文  件

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

商务标目录

（1）法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及项目负责人身份证；

（2）诚信投标承诺书；

（3）投标函；

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或1、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

### 2、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。或如该建造师有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理建造师变更手续并备查。

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市公共资源交易活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续。

十三、近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标单位无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                       基本账户：

投标单位（公章）：               法定代表人（签章）：

3、投标函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以  招标人发布的本工程发包价为投标总报价   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出         建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后 5 日内开始本工程的施工，并在    个日历天内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照交易文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在在中标公示期到期3日内未能足额交纳履约保证金并签订合同，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交        万元作为履约担保。工程竣工验收合格后履约保证金直接转为质保金（质保金按工程结算价款的3%计算，差额可以办理退补手续），待质保期（一年）满并经验收合格后无息退还，质保期开始时间为通过竣工验收之日。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：         年         月         日

第六章   招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

我单位对 滁州学院创新创业孵化中心改造工程 的交易文件进行确认。 招标单位：滁州学院资产与设备处 经 办 人： 王与 联系电话：0550-3512003 （单位盖章） 2018年11月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：杨韦 联系电话：0550-3831128、13675504086 （单位盖章） 2018年11月