滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程

交交易文件

项目编号：  2018CG-044

招   标   人：   滁州学院资产与设备处（盖章）

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司（盖章）

发 布  日 期：          2018年09月

目   录

A、招标公告信息	1

B、投标须知前附表	3

第一章  投标须知	5

一、总  则	5

二、交易文件	6

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的密封和递交	9

五、开标、评标和定标	11

六、合同的授予	13

第二章  评标办法	14

一、总  则	14

二、推荐中标候选人与定标	15

三、附  则	15

第三章 合同条款及格式	16

第四章  技术规范和设计文件	19

第五章  工程量清单	19

第六章  投标文件格式	20

第七章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认	32

A、招 标 公 告 信 息

| 项目名称 | 滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程（2018CG-044） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 滁州学院会峰校区 |  |  |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |  |
| 投标资质要求 | - 企业资质要求：具有房屋建筑工程施工总承包 叁 级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包 贰 级及以上资质的企业； 2、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 3、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 工程规模 | 投资估算约35.20万元 |  |  |  |  |
| 招标范围 | 按本工程施工图纸和工程量清单中所有内容 |  |  |  |  |
| 招标公告 发布时间 | 2018年9月13日 |  |  |  |  |
| 递交投标文件的截止时间 | 2018 年10月9日10时00分（北京时间） |  |  |  |  |
| 开标时间 | 2018 年10月9日10时00分（北京时间） |  |  |  |  |
| 开标地点 | 安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼一楼会议室 |  |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |
| 工程概况：本工程为滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程，项目投资估算约35.20万元。 |  |  |  |  |  |
| 标段划分：一个标段 |  |  |  |  |  |
| 评标办法：随机抽取法 |  |  |  |  |  |
| 资金来源： |  | 财政资金 | 工程款支付方式 |  | 详见交易文件 |
| 领取交易文件方式及时间： 1、交易文件时间：交易文件发布时间—开标截至时间 2、领取方式：网上下载 |  |  |  |  |  |
| 交易文件、清单控制价、图纸获取时间及方式：2018年9月13日17时后从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处下载，如投标人不及时下载造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |
| 投标保证金：0.7万元人民币 (开标时以现金的方式，交纳至招标人处，各投标人须密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息）。 投标保证金退还方式：未中标单位的投标保证金当场退还，中标单位的投标保证金转为履约保证金，多退少补。 |  |  |  |  |  |
| 交易文件、清单控制价、图纸答疑及澄清：如投标人对交易文件有疑问，请于2018年9月18 日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至cxzbdlgs@163.com( 安徽诚信建设项目管理有限公司电子邮箱)，招标人将在2018年9月20日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |
| 现场勘查：建议投标人自行现场踏勘，于 2018年 9月18日17时前进行现场踏勘，技术咨询和现场踏勘联系人：王工（联系方式：0550-3510628）。投标人对现场不清楚或有异议可咨询业主负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。 |  |  |  |  |  |
| 招标单位：滁州学院资产与设备处 地 址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室 联系人： 王老师 电话/传真：0550-3512003 |  |  |  | 招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 地址：滁州市丰乐大道475号财富国际办公楼528室 联系人：杨工 联系电话：0550-3023099、13155085708 |  |

B、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程（2018CG-044） 建设地点：滁州学院会峰校区 建设规模：投资估算价约35.20万元 |
| 2 | 招标范围 | 按本工程施工图纸和工程量清单中所有内容 |
| 3 | 工期要求 | 要求工期：45个日历天。 超工期罚款：因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按500元/日计算，提前不予奖励。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 条件及其他 要求 | - 1、企业资质要求：具有房屋建筑工程施工总承包 叁 级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包 贰 级及以上资质的企业； 2、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标； 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 踏勘现场及质疑答疑 | 现场勘查：建议投标人自行现场踏勘。于2018年9月18 日17时前进行现场踏勘，技术咨询和现场踏勘联系人：王工（联系方式：0550-3510628）。投标人对现场不清楚或有异议可咨询业主负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。 如投标人对交易文件有疑问，请于2018年9月18日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至cxzbdlgs@163.com( 安徽诚信建设项目管理有限公司电子邮箱)，招标人将在2018年9月20日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 7 | 投标文件 份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金：0.7万元人民币 (开标时以现金的方式，交纳至招标人处，各投标人须密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息）。 投标保证金退还方式：未中标单位的投标保证金当场退还，中标单位的投标保证金转为履约保证金，多退少补。 |
| 9 | 履约保证金 | 金 额： （中标价-预留金）*5% 单 位： 滁州学院 开户 行： 工行醉翁亭支行 帐 号： 1313062809024904784 交纳时间：中标候选人须在中标公示期到期3日内足额交纳履约保证金后签订合同，如未按期交齐履约保证金的或未进场施工的，视同放弃中标资格，招标人并扣除投标保证金。 履约保证金退还：工程竣工验收合格后，退（中标价-预留金）*2%，剩余部分转为质保金，质保期（一年）满并经验收合格后退还(不计息）。 |
| 10 | 工程款支付 | 1.工程竣工验收合格，支付（中标价-预留金）*80%，经审计结算后，支付至审计价的100%。 2.超工期罚款以及其他原因引起的罚款，从工程款中予以扣除。 |
| 11 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽诚信建设项目管理有限公司 时 间： 2018年10 月9 日10时00分（北京时间） 地 点：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼一楼会议室 |
| 12 | 开 标 | 开标时间：2018年10月9日10时00分（北京时间） 开标地点：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼一楼会议室 |
| 13 | 到场情况 | 法定代表人（或委托代理人）及建造师（拟任项目负责人）须准时参加开标会议 |
| 14 | 中标价 | 发包价即为中标价，中标价=发包价=335345.26元。 |
| 15 | 中标通知书 | 招标人将中标候选人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4307/list.htm ）网上公示，公示期满之后无异议的招标人将确定为中标人，并向中标人发出中标通知书。 |
| 16 | 图纸、清单、控制价 | 本工程的工程量清单、招标控制价、发包价以电子版形式在 滁州学院资产与设备处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，各投标人自行下载查看。 |
| 17 | 资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，营业执照、税务登记、 施工企业安全生产许可证、生产许可证等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。 |  |
| 18 | 本工程招标代理费用3000元及专家评委费（以实际发放费用为准）由中标单位在获取中标 通知书时向代理公司支付。 |  |

- 第一章  投标须知

- 一、总  则

1.    工程概况

1.1  本次招标工程名称：滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程（2018CG-044）

工程地址：滁州学院会峰校区

1.2  本工程概算造价约35.20万元。

1.3  现场条件：

①施工场地：   已具备    ；

②施工用水、电：  已具备 、费用自理  ；

③场内外道路：  已具备  。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围依据招标人提供的图纸和工程量清单中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。） 。

4.    工期要求

4.1   要求工期：45个日历天 (自开工至竣工)。超工期罚款：因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按500元/日计算，提前不予奖励。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的文件的规定。

6.    投标人资质等级要求：详见投标须知前附表。

7.    资金来源

7.1   资金来源：财政资金；资金已落实。

8.    标段划分

8.1   该工程划分： 一个标段 。

9.    招标方式

9.1   本工程招标方式： 公开招标  。

10.   计价方式

10.1  本工程招标计价方式： 工程量清单计价  。

10.2  本工程合同计价方式：    固定单价     。

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 随机抽取法  。

- 二、交易文件

12.   交易文件的组成

12.1  交易文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款及格式

第四章  技术规范和设计文件

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

第七章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

12.2  除以上内容外，招标答疑亦为交易文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

12.3  投标人下载交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，如有残缺等问题应在质疑时间截止前以电子邮件形式发送至cxzbdlgs@163.com(安徽诚信建设项目管理有限公司电子邮箱)，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按交易文件要求提交全部资料，或投标文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   交易文件的澄清、修改、补充、解释

13.1交易文件发出后，招标人可对交易文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院资产与设备处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告。交易文件的修改内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。交易文件的修改内容作为交易文件的组成部分，具有约束作用。

13.2 本交易文件由招标人负责解释。

14.   踏勘现场及质疑答疑

14.1  踏勘现场

14.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

14.2  质疑答疑

14.2.1投标人于规定时间前，将所遇到的问题将疑问内容以电子邮件形式发送至cxzbdlgs@163.com(安徽诚信建设项目管理有限公司电子邮箱)，答疑内容招标人将在指定时间（见前附表）前在滁州学院资产与设备处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

15.   交易文件的发出

15.1  交易文件、交易文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应由招标人确认后方可发出。

16.  工程量清单的组成、格式及内容

16.1  工程量清单的组成、格式及内容见第五章“工程量清单”。

17.   工程量清单编制的一般规定

17.1  工程量清单应由具有编制交易文件能力的招标人，或委托具有相应资质的工程造价咨询机构，依据《安徽省建设工程工程量清单计价依据》编制。

17.2  工程量清单应作为交易文件的组成部分。

17.3  招标人应对其提供的工程量清单的准确性和调整负责。

18   工程量清单（及控制价)的编制依据

18.1  工程量清单的编制

18.1.1工程量清单是交易文件的组成部分，应当根据交易文件，经审查后的施工图设计文件和相关技术资料、安徽省清单计价规范、施工场地条件和工程构造的具体特征等编制。

18.2  工程量清单控制价的编制

18.2.1工程控制价应当依据工程量清单、交易文件有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法和《安徽省建设工程工程量清单计价依据》以及工程造价管理机构发布的工程造价信息等进行编制。

18.2.2控制价采用综合单价法，总价包括规费和税金的一种计价方法。

18.3  材料价格：按《滁州市工程造价信息》（ 2018年第6期）和招标答疑价计算。

18.4 考虑施工中可能发生的设计变更及材料涨价等因素，本工程暂列金额为（详见工程量清单）。

19.   控制价的作用和发包价

19.1   本工程发包价=控制价(含人工费调整）×（1-K）+（暂列金额+暂估价）×K×1.1 ，K=5%为投标让利幅度。计算所得发包价=(351258.17×0.95)+30000×5%×1.10=335345.26元。投标人的投标函报价应为招标人发布的发包价。否则，投标文件将被拒绝。

19.2 招标人应将工程控制价的所有内容和发包价随同交易文件在滁州学院资产与设备处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公布。若投标人对工程控制价有异议，投标人于 质疑截止时间前，将所遇到的问题以书面形式提交招标人处，招标人应根据投标人的异议对工程控制价进行复核，并将在交易文件澄清时间以澄清公告形式在滁州学院资产与设备处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。

19.3  投标人在质疑截止时间前未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的工程控制价，视为合理有效。

- 三、投标文件的编制

20.   投标文件的组成

20.1  投标文件由资信证明文件、商务标两部分组成。

20.2资信证明文件部分：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）

（2）其他资格审查资料（由①-⑩项目材料组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件)及拟任项目负责人身份证复印件（复印件均须加盖投标人公章）；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤无失信被执行行为承诺书（格式见附件)；

⑥无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件)；

⑦社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件)；

⑧无重大税收违法行为承诺书（格式见附件)；

⑨近三年无农民工工资拖欠情况承诺书（格式见附件)；

⑩投标人认为需要提供的其他材料（如有)。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖投标人公章。投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审。

20.3商务标部分：

（1） 法定代表人身份证明和本人身份证复印件（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件)及拟任项目负责人身份证复印件（复印件均须加盖投标人公章）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

21．  工程量清单报价

21.1  投标人的投标函报价应为招标人发布的本工程发包价。否则，投标将被拒绝。

21.2  材料价格

21.2.1 材料价格：主要材料(半成品)如给暂估价按给定的暂估价计算，不给暂估价的参照《滁州市工程造价信息》（ 2018 年第6期）和招标发布的工程控制价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算；材料价格由投标人按市场合格产品价格及交易文件的规定自行报价一次性包死，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，除合同另有约定外，这部分材料价格今后将不作任何调整。

21.2.2实行暂估价的主要材料(半成品)，具体详见清单控制价编制说明 。在投标报价中按交易文件和答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按甲乙双方认质认价的签证调整。

21.2.3 暂估价材料的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

21.3  本工程施工机械费一次性包死，不予调整。

21.4   人工费调整

21.4.1 人工费调整执行国家规定的政策性调整文件，调整基数以控制价中相应的数量和单价为准。

22.   投标有效期

22.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。

23.   投标保证金

23.1投标保证金交纳数额和地点：详见投标须知前附表。

23.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

23.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将被没收其投标保证金；

23.2.2投标单位在交易文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

23.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

23.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

23.2.5法律法规规定的其它情形。

- 四、投标文件的密封和递交

24   投标文件的份数和签署

24.1  投标文件：书面文件一式 叁 份，正本 壹 份，副本 贰 份。

24.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

24.3  投标人资信证明文件复印件应加盖投标人公章，否则投标文件作废标处理。

24.4  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

25.   投标文件的装订、密封和标记

25.1  投标文件的装订要求

25.1.1投标文件按投标人资信证明文件部分和商务标部分顺序排列装订在一起。

25.2  投标文件的密封

25.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封于同一投标文件袋内。

25.3  投标文件密封袋的标记

25.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。样式如下：

投标人名称：

投标人地址：

邮政编码：

项目名称（项目编号）   投标文件

在     年     月     日     时     分前不得开启

25.3.2投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

26.   投标文件的提交

26.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：  安徽诚信建设项目管理有限公司

时  间： 2018年10 月9日10时00分（北京时间）

地  点：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼一楼会议室

26.2  迟交的投标文件

26.2.1招标人在本须知第26.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

27.   投标文件的补充、修改与撤回

27.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

27.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条和第26条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

27.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 五、开标、评标和定标

28.   开标

28.1  开标的时间和地点

28.1.1招标人按本须知第26.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

28.2  参与开标的监督部门

28.2.1参与开标的监督部门包括：学校相关行政部门。

28.3  对参加开标的投标人的要求

28.3.1 投标人的法定代表人（或委托代理人）及建造师（拟任项目负责人）必须准时参加开标会议。

★投标人在开标时必须携带（手持或封入投标文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及拟任项目负责人身份证；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；

⑥无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件）；

⑦社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；

⑧无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）；

⑨近三年无农民工工资拖欠情况承诺书（格式见附件）。

⑩投标人认为需要提供的其他材料（如有)。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

交易文件中资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件（注:投标企业可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件代替原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果）。

对于投标申请人的法定代表人（或委托代理人）未准时参加本工程开标会议，以及不能按时提供以上①-④项证件原件的投标人，该投标人的投标文件将被拒绝。（手持或封入投标文件袋中均视为携带）只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

28.4  开标程序

开标会议由安徽诚信建设项目管理有限公司主持；

（1）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前现场递交投标文件的投标人名称；

（4）公布投标人名称、投标保证金的递交情况；

（5）现场验证投标人相关人员是否到场；

（6）对投标人的投标文件进行密封情况检查；

（7）对抽球的球箱和球的情况进行检查；

（8）将各投标人的投标文件拆封，同时宣读各投标人的报价情况；

（9）现场抽签确定预中标候选人，并对预中标候选人进行资格审查和商务报价进行评审；

（10）有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

28.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

29.   评标

29.1  评标办法

29.1.1评标办法按交易文件的规定执行。

30.   无效投标文件

30.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件按无效投标处理（废标）。

（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）未按交易文件要求密封的；

（3）投标文件签字、盖章不全的；

（4）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（5）投标人名称或项目负责人与资格审查时不一致的；

（6）未按交易文件要求提交投标保证金的；

（7）工期或质量或投标报价不符合交易文件要求的；

（8）投标函报价未对招标人发包价进行确认的；

（9）法律、法规、规章和交易文件规定的其他废标情形。

31.   定标

31.1  中标候选人和中标人的确定

31.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本交易文件第二章评标办法中规定执行。

31.2  中标通知书

31.2.1中标人确定后，招标人将于3日内公示，并向中标人发出中标通知书。

31.2.2中标通知书须加盖公章后，方可发出。

31.3  中标价

31.3.1中标价即为招标人发布的发包价。

- 六、合同的授予

32.   合同授予标准

32.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第31条规定所确定的中标人

33.   合同协议书的签订

33.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照交易文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，同时，投标人应按本须知第34条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2  中标人如不按本投标须知第33条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

34.   履约保证金

34.1  履约保证金提交的数额和地点

金   额：   （中标价-预留金）*5%

单  位：     滁州学院

开户行：   工行醉翁亭支行

帐  号：  1313062809024904784

交纳时间：中标候选人须在中标公示期到期3日内足额交纳履约保证金后签订合同，如未按期交齐履约保证金的或未进场施工的，视同放弃中标资格，招标人并扣除投标保证金。

履约保证金退还：工程竣工验收合格后，退（中标价-预留金）*2%，剩余部分转为质保金，质保期（一年）满并经验收合格后退还(不计息）。

34.2  若中标人不能按本须知第34.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.3  履约保证金在工程竣工验收合格后直接转为工程质量保证金，质保期（一年）满后一次性无息退还。

- 第二章  评标办法

- 一、总  则

1.为进一步简化招标程序，提高建设工程招标工作的效率，结合实际，制定本办法。

2.本办法为本工程施工交易文件的组成部分。

3.本办法适用于单项合同估算在200万元以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程。本办法采用随机抽取的方式确定中标人。

4.评标定标活动遵循公平、公正、公开的原则。

5.评标定标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。投标人如有采取任何方式干扰评标工作，一经发现即取消投标资格。

6.评标活动及其当事人应自觉接受依法实施的监督。

7.本工程评标定标程序：

7.1.依据相关规定组建资格审查委员会；

7.2.在有关部门监督下，如只有一名投标人，则直接确定为预中标候选人；有两名投标人，则现场采用随机抽取的方式确定1名中标候选人；有三名及以上投标人，招标人将现场采用随机抽取的方式确定3名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名。资格审查委员会对3名预中标候选人进行资格审查，按排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人资格审查不合格，则推荐第二名为中标候选人，以此类推。

7.3.投标人申请的编号，按照递交投标文件顺序依次自行选取确定。

7.4.依序对3名预中标候选人进行资格审查，若资格审查后中标候选人数量不足三家时，将按上述方法再次抽取，依次替补预中标候选人的数量，并对再次抽取单位进行核查。

7.5.推荐中标候选3名；根据评标委员会评审初步结论，招标采购人（代理机构）将对推荐的中标候选人及其法定代表人是否是人民法院公布的失信被执行人等失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。

7.6.对中标候选人进行网上公示；

7.7.确定中标人。

- 二、推荐中标候选人与定标

8.审查人员对各投标申请人的资格进行审查后，向招标人提交有效投标人名单。

8.1.投标人在投标时不需编制技术标和商务标预算书，但在投标函中需对招标人的发包价进行确认。否则，投标将被拒绝。

9.在有关部门监督下，招标人将现场在通过评审合格的有效投标人中采用随机抽取的方式确定中标候选人。

9.1招标人将中标候选人名单在滁州学院资产与设备处网上公示，公示期满之后无异议的招标人将确定第一中标候选人为中标人，并向中标人发出中标通知书。

10.中标价的确定：发包价即为中标价。

11.当中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者中标被依法确认无效的，招标人可以在有关部门的监督下从余下的有效投标人中采用同样方法重新确定中标候选人。

中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照交易文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

12.中标通知书对招标人和投标人具有法律约束力。中标通知书发出后,中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的,或者拒不提交所要求的履约保证金;招标人可取消其中标资格,并没收其投标保证金;给招标人的损失超过投标保证金额的,中标人应当对超过部分予以赔偿,并承担违约的法律责任。

三、附   则

15. 本评标定标办法未尽事宜，按照法律、法规、规章、及有关规定执行。

- 第三章 合同条款及格式

施 工 合 同

| 项目编号： |  | 签约地点： | 滁州学院会峰校区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 签约时间： | 年 月 日 |
| 发包人： |  |  |  |
| 承包人： |  |  |  |

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签定本合同。

一、工程概况

1.工程名称：滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程

2.工程地点：滁州学院会峰校区。

3.工程承包范围：本工程招标文件（含答疑、修改澄清文件）和工程量清单中的所有内容。施工总承包、包工包料、保质量、包工期、包安全、包卫生、无垃圾。

二、合同工期及质量要求

1.工期要求：45个日历天 。

2.工程质量：合格。

3.工程完工后，承包人及时向发包人申请竣工验收，并提供完整的施工资料。

三、合同价款和调整

1、本合同价款（大写）：

2、本合同采用固定全费用综合单价合同。

四、现场管理及工程量确认

1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证（竣工验收前），因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

2.承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另计），并通过竣工验收，否则发包人将没收履约保证金。

3.对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，施工单位拒不执行的、不整改的，发包人可中止施工合同并与承包人进行清算，同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误损失。

4.本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权中止合同并取消中标资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。项目负责人必须坚守岗位职责，履行项目责任制。项目负责人不到位，从履约保证金中扣除500元/次；未经业主同意，不得擅自更换项目负责人。项目负责人必须参加发包人组织的工程会议，项目负责人确有特殊情况必须提前向发包人请假并经发包人同意，否则，每缺席一次按500元处以违约金。

5.在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

五、履约保证金及质量保证金

合同签订前承包方交纳（中标价-预留金）*5% 作为履约保证金，工程竣工验收合格后，退（中标价-预留金）*2%，剩余部分转为质保金，质保期（一年）满并经验收合格后退还(不计息）。

六、工程款支付

1.工程竣工验收合格，支付（中标价-预留金）*80%，经审计结算后，支付至审计价的100%。

2.超工期罚款以及其他原因引起的罚款，从工程款中予以扣除。

七、违约责任

1.因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期，延误工期按500元/日计算，提前不予奖励。

2.因承包人不服从管理、分包转包、无能力执行合同的，发包方有权解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金。

3.因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲消发包方损失的，承包方必须承担发包方实际损失。

八、其它补充条款

1.本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。

2.对设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价按以下方法确定：

①合同中有相同或类似工程项目的，参照合同中类似项目的全费用综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以中标人的下浮比例作为结算依据，采取发包价，按发包价下浮比例结算。

组价时材料单价可参照施工期间《滁州工程价格信息》价格，《滁州工程价格信息》中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原全费用综合单价为基础，仅就变更部分调整其全费用综合单价。

3.发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否侧由此引发的问题由承包方全部责任。

4.发包人负责提供施工用的水电，所发生的费用由承包方支付。

5.工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工程决算审计核定价款后一并支付。

6.承包方在现场施工过程中所造成的安全责任完全由承包方负责，发包方不负任何连带责任。

7.施工期间施工单位需及时清理施工垃圾；避免污染校园环境。否则发包方将从中标合同额扣除。

8.发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，滁州市仲裁委员会仲裁。

9.全费用综合单价包括一切费用，工程量最终以审计为准。

10.本协议一式四份，发包方、承包方双方各执二份，双方签字盖章后生效。

九、组成合同的文件

组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。

1.本合同

2.中标通知书

3.招投标文件、工程量清单及其附件

4.投标文件及附件

5.标准、规范及有关技术文件

6.相关图纸（如有）

7.双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为本合同的组成合同。

| 发包人（公章）：滁州学院 | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 单位电话： | 单位电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第四章  技术规范和设计文件

一、本工程采用的主要技术规范

1.滁州市建筑勘察设计院设计的施工图纸（2018年6月）及建设单位的要求等；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）等；

4、其他现行的有关规范、行业标准。

5、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

- 第五章  工程量清单

本工程工程量清单     另 附 。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

投标文件：资信证明文件目录：

（1）投标人基本情况表（格式见附件）

（2）其他资格审查资料（由①-⑩项目材料组成）

①法定代表人身份证明和本人身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件)及拟任项目负责人身份证复印件（复印件均须加盖投标人公章）；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤无失信被执行行为承诺书（格式见附件)；

⑥无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件)；

⑦社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件)；

⑧无重大税收违法行为承诺书（格式见附件)；

⑨近三年无农民工工资拖欠情况承诺书（格式见附件)；

⑩投标人认为需要提供的其他材料（如有)。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

- 附件：

- 一、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  |  |  |  | - 电话 |  |  |  |  |
|  | - 传 真 |  |  |  |  |  | - 网址 |  |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人 | - 姓名 |  |  | - 技术职称 |  |  |  | - 电话 |  |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  |  | - 技术职称 |  |  |  | - 电话 |  |  |  |
| - 成立时间 |  |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  |  | - 其 - 中 | - 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  |  | - 技工 |  |  |  |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：        （盖单位章）

日      期：              年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：        （盖单位章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

- 三、无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

- 四、无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月      日

- 五、社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（皖政办【2015】52号）第六条规定的失信行为的，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）:

年      月      日

- 六、无重大税收违法行为承诺书

- 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）:

年      月      日

- 七、近三年无农民工工资拖欠情况承诺书

## 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无农民工工资拖欠情况，愿意接受社会各界监督。

本公司若发生相关质疑或投诉则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的本公司无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则自愿依法接受取消中标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

年      月      日

（项目名称）

投  标  文  件

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

商务标目录：

（1） 法定代表人身份证明和本人身份证复印件（或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件)及拟任项目负责人身份证复印件（复印件均须加盖投标人公章）；

（2）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

- 附件：

- 一、法定代表人身份证明或授权委托书

- 1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：        （盖单位章）

日      期：              年    月    日

- 2、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：        （盖单位章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

- 二、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的项目负责人无在建工程；或如该项目负责人有在建工程，保证在合同签订前按有关规定办理项目负责人变更手续并备查；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照有关法律法规要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日 (开标日期)

- 三、投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 招标人发布的本工程发包价 为投标总报价（含人工费调整）承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部交易文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           为本工程负责人，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并在     个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照交易文件的要求提交      万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后  10  天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照交易文件的规定提交         元作为履约担保。工程质保期满后，方可无息退还。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

- 第七章 招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

我单位对滁州学院大学生心理健康咨询中心改造工程的施工交易文件进行确认。 招标单位：滁州学院资产与设备处 经 办 人：王老师 联系电话:0550-3512003 （单位盖章） 2018年9月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经 办 人：杨工 联系电话：0550-3023099 13155085708 （单位盖章） 2018年9月